

Приложение

к приказу от 17.06.2019г. № 126/1

**График подготовки к приемке МКДОУ к новому 2019-2020 учебному году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Срок | Исполнитель |
| * + - 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 1.1 | Провести совещание при заведующем детским садом по вопросам подготовки к приёмке:- формирование комиссии по проверке:- разработка проверочного листа | 17.06.2019г. | Заведующий детским садом |
| 1.2 | Издать приказ о подготовке детского сада к приёмке |
| 1.3. | Собрать информацию и подготовить отчет о показателях деятельности детского сада | 17.06.2019г. | Председатель комиссии |
| * + - 1. **Мероприятия по проверке готовности к приёмке**
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.  | Проверить, устранены ли замечания, которые выявили: |  | Председатель комиссии |
| 1) органы государственного контроля в ходе плановых и внеплановых проверок; | 30.06.2019г. |
| 2) межведомственная комиссия в ходе приемки в предыдущем году | 30.06.2019г. |
| 2.2. | Обследовать здание и помещения | 10.07.2019г. | Комиссия |
| 2.3. | Проверить территорию | 11.07.2019г. | Комиссия |
| 2.4. | Проверить состояние безопасности в случае ЧС и пожаров: 1) проверка вопросов организации мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 22-26.07.2019г.  | Комиссия |
|  2) работоспособность и обеспечение обслуживания систем автоматической противопожарной защиты |
|  3) наличие и исправность первичных средств пожаротушения; состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов |
|  4) размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций |
| 2.5. | Проверить состояние антитеррористической и противокриминальной защищенности образовательных организаций, в том числе наличие паспорта безопасности объекта (территории) | 29.07.2019г. |
| 2.6. | Проверить санитарное состояние | 30.07.2019г. |
| 2.7.  | Проверить условия для обучения | 30.07.2019г. |
| 2.8. | Провести проверку состояния обеспечения доступности зданий и сооружений образовательных организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения | 31.07.2019г. | Комиссия |
| 2.9. | Провести проверку вопросов организации безопасной эксплуатации энергоустановок (электротеплоустановок), их технического состояния, в том числе: | 01.08.2019г. | Комиссия |
| 1) обеспечение надежности схемы электротеплоснабжения, ее соответствия категории энергоприемников | Комиссия |
|  | 2) содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасная эксплуатация | 01.08.2019г. | Комиссия |
| 3) проведение своевременного и качественного технического обслуживания, ремонта, испытаний энергоустановок и энергооборудования | 01.08.2019г. | Комиссия |
|  | 4) соблюдение требований к работникам и его подготовка | 02.08.2019г. | Комиссия |
|  | 5) соблюдение требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала; укомплектование рабочих мест обязательной документацией; укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом | 02.08.2019г. | Комиссия |
| 2.10. | Проверить выполнение мероприятий и требований, предусмотренных Трудовым кодексом российской Федерации | 05.08.2019г. | Комиссия |
| 2.11. | Подготовить проект акта готовности ОО к приемке и новому 2019-2020 учебному году  | 06.08.2019 | Председатель комиссии |

|  |
| --- |
| * + - 1. **Корректирующие мероприятия (при выявлении несоответствий в ходе обследования детского сада)**
 |
| 3.1. | Сформировать план корректирующих мероприятий | 05.08.2019г. |  Заведующий детским садом, председатель комиссии |
| 3.2. | Выполнить план корректирующих мероприятий | с 05 по 08.08.2019г. | Работники, допустившие нарушения |
| 3.3. | Провести повторное обследование по направлениям, по которым комиссия выявила нарушения | 09.08.2019г. | Комиссия |